**Kisbér Város Polgármesterétől**

**ELŐTERJESZTÉS**

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2024. május 09-i ülésére

**Tárgy: Tájékoztató Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű projekt állásáról**

***Projekt címe: Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése***

***Projekt azonosító száma: TOP\_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00012***

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A legutóbbi tájékoztató óta történt fejleményeket az alábbiakban ismertetem.

A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás megindításra került Kisbér Város Önkormányzatának 118/2024. (IV.11.) KVÖKt. határozata alapján.

 Az ajánlatok benyújtási határideje 2024. május 14. 14:00 óra.

A projekt teljesítésével kapcsolatos 1. mérföldkő dokumentumai a KEM Területfejlesztési Kft.-n keresztül 2024. januárjában benyújtásra került a MÁK-hoz, hiánypótlás érkezett, melyet a KEM Területfejlesztési Kft-vel együttműködve teljesítettünk.

A projekt egyik helyszíne, a kisbéri 1464/6 hrsz-ú ingatlanon található, mely állami tulajdonú, MÁV vagyonkezelésben van. A projekttel érintett terület jogszerű használatával kapcsolatban több mint egy éve húzódik a MÁV-val az eljárás. Az ezzel kapcsolatos tájékoztatás, dokumentumok külön előterjesztésben találhatók.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Kisbér, 2024. május 8.

 Sinkovicz Zoltán sk.