tárgy:	Ajánlatkérés

dátum:	2025. ……………….

Tisztelt Cím!

A Kisbér Város Önkormányzata (székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi u. 2.,) a továbbiakban: ajánlatkérő) képviseletében az alábbiakkal fordulok Önökhöz:

Ajánlatkérő beszerzési eljárást folytat le „Kisbér Város Önkormányzata részére műszaki ellenőr beszerzése” elnevezés alatt, az ajánlatkérő beszerzési szabályzatában foglaltaknak megfelelően, amely vonatkozásában ezúton

felhívom Önöket ajánlattételre

az alábbiakban meghatározottak szerint:

- Az ajánlatkérő

neve:	Kisbér Város Önkormányzata

címe:	2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.

képviselő neve:	Sinkovicz Zoltán polgármester

Kapcsolattartó:	Harmathné Friesz Andrea

Postacíme:	Kisbér Város Önkormányzata (2870 Kisbér, Széchenyi utca 2.)

telefonszáma:	06 34 354 666

faxszáma:	06 34 353 042

e-mail címe:	foterprojekt@kisber.hu

- Lebonyolító

név: 	SPCP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

címe: 	1054 Budapest, Hold utca 6. 4. em. 5.

kapcsolattartó neve:	dr. Csizmadia Laura

telefonszáma:	+36 303360998

e-mail címe:	kozbeszerzes@spcp.hu

- A beszerzés jogalapja

Tárgybani beszerzési eljárás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 4. § (1) bekezdésében foglaltak alapján nem tartozik a törvény hatálya alá, figyelemmel arra, hogy a beszerzés értéke nem éri el a meghatározott értékhatárt, így jelen beszerzés egyedi beszerzés formájában valósul meg az ajánlatkérő beszerzési szabályzata alapján.

- A beszerzés tárgya és mennyisége

„Kisbér város városközpontjának megújítása” tárgyú projekt kapcsán, az 1914/2021. (XII. 15.) Korm. határozat szerint folyósított támogatás terhére, beszerzési eljárás keretében megvalósuló, az alábbiakban ismertetett építési beruházásokhoz kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátása.”

Az építési beruházás bemutatása:

Az alábbi projektelemekhez kapcsolódóan a műszaki ellenőri feladatot el kell látnia a nyertes ajánlattevőnek:

- Vöröskereszt épület bontása

Kivitelezés során feladat: műemléki környezetben lévő 108,47 m2 alapterületű egyszintes, nyeregtetős épület bontása, a keletkezett bontási anyagok elszállításával, hasznosításával.

- Kisbéri római katolikus plébánia előtti tér felújítása

Kivitelezés során feladat:

Út- és közmű építés műemléki környezetben:

- kőburkolatú járda készítése 144,3 m²

- vízmérőakna vízbekötéssel 1 db

- DN100 dréncső geotextil bevonattal 10 m

- utcabútor (épített pad) 1 db

Kertépítészet műemléki környezetben:

- gyep kialakítása 196 m²

- cserje, örökzöld és évelő ültetése 545 db

- méretes örökzöld ültetése 13 db

- öntözőrendszer kiépítése 1 db

Műszaki ellenőri feladatok ellátása az alábbiak szerint:

Az építési műszaki ellenőr az építőipari kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíti és ellenőrzi a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását. A műszaki ellenőrzés a munkák műszaki átadásáig, a kivitelezési teljesítések igazolásáig, és az elszámolások véglegesítéséig tart. Az építtető helyszíni képviselőjeként az építési műszaki ellenőr feladata részét képezik többek között, de nem kizárólagosan az alábbi feladatok:

-	a munkaterület átadása,

-	a magyar építészetről szóló 2023. évi C. törvényben meghatározott feladatok,

-	az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a jogerős építési engedély, valamint a hozzá tartozó jóváhagyott kivitelezési dokumentáció alapján,

-	az építmény kitűzése helyességének, szükség esetén a talajmechanikai, környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése,

-	az építési napló(k) ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése,

-	a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az építési napló(k)ban,

-	a műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az építtető részére,

-	a munkák mennyiségi és minőségi ellenőrzése, az eltakarásra kerülő munkarészek esetében az eltakarás előtt,

-	az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárásban való részvétel,

-	egyes építmények műszaki teljesítmény-jellemzőinek és a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése,

-	a beépített anyagok, termékek és berendezések megfelelőség-igazolása meglétének ellenőrzése,

-	az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az építési napló(k)ban,

-	a felmerülő műszaki kérdésekben javaslattétel (pl szakértő bevonására), illetve az építtető döntéseinek előkészítése,

-	pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése,

-	teljesítési igazolás(ok) kiállítása, amely tartalmazza

	a teljesített kivitelezési munkák meghatározását, mennyiségét és minőségét, illetve a teljesítés időpontját,

	a teljesítési igazolás alapján számlázható összeget,

	a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítési igazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérés indoklását.

-	a kiállított teljesítésigazolásnak - a fővállalkozó kivitelező által megküldött teljesítésről szóló értesítés kézhezvételétől vagy ha szerződés vagy jogszabály átadás-átvételi eljárást határoz meg, ennek lezárásától számított, szerződésben meghatározott, de legfeljebb tizenöt munkanapon belül - az építtető, a fővállalkozó kivitelező, valamint építtetői fedezetkezelő közreműködése esetében az építtetői fedezetkezelő részére történő megküldése.

-	részvétel a fentiekben leírt támogatás felhasználása keretében megvalósítandó építési beruházás kivitelezőinek kiválasztásához szükséges közbeszerzési eljárások és az azt követő ellenőrzés lefolytatásában (Bíráló Bizottsági tagság vállalása, műszaki-szakmai kérdések megválaszolása, stb.)”

Műszaki ellenőrzési feladatok ellátása valamennyi teljesítési helyszín vonatkozásában:

A fentiekben leírt támogatás felhasználása keretében megvalósítandó építési beruházások megvalósítása érdekében kötött kivitelezési szerződések vonatkozásában műszaki ellenőri feladatok teljes körű ellátása a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendeletben, és az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően.

Ajánlattevő feladatai különösen, de nem kizárólagosan:

A megvalósítás időszakában - figyelembe véve az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX. 15.) Korm. rendeletben meghatározott építési műszaki ellenőri feladatokat:

–	az építőipari kivitelezési tevékenység megkezdéséhez szükséges jogszabályban előírt dokumentumok (tervek) meglétének és megfelelőségének ellenőrzése;

–	jelen szerződés tárgyát képező építési beruházások e-építési naplóinak megbízó meghatalmazása alapján történő megnyitása, és az ezzel kapcsolatosan felmerülő díjak megfizetése;

–	részvétel az építési munkaterület átadásában, az ehhez szükséges jegyzőkönyvek elkészítése;

–	a kivitelező vállalkozó(k) szerződés szerinti teljesítésének teljes felügyelete;

–	az építőipari kivitelezési tevékenység, az építési-szerelési munka szakszerűségének ellenőrzése a szükséges szakértelemmel rendelkező szakemberek (szakági műszaki ellenőrök) helyszíni jelenlétének biztosításával a jogerős hatósági engedély és a hozzá tartozó jóváhagyott építészeti-műszaki dokumentáció, valamint a kivitelezési dokumentáció alapján;

–	a különböző (szak)hatósági engedélyekben előírt követelmények betartásának ellenőrzése;

–	műszaki ellenőrzés minimum heti egy alkalommal, de a kivitelezési technológiához, ütemtervhez alkalmazkodva szükség szerinti folyamatos helyszíni tartózkodás és ellenőrzés;

–	szükség esetén a környezetvédelmi és egyéb felmérések, vizsgálatok megtörténtének ellenőrzése;

–	a munkaterület átadásának megszervezése és végrehajtása, a munkaterületen az esetleges kitűzési alapok átadása, a kitűzés helyességének ellenőrzése;

–	az elektronikus építési naplók ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, észrevételezése;

–	a hibák, hiányosságok, eltérések feltüntetése az e-építési naplóban;

–	az építési műszaki ellenőri feladatok elvégzésének dokumentálása az e-építési naplóban;

–	kooperációs értekezletek kezdeményezése, levezetése minimum heti egy alkalommal, ezek jegyzőkönyveinek elkészítése;

–	műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervmódosításokkal kapcsolatos kérdések rendezése, döntés-előkészítő anyagok elkészítése a megbízó részére, kitérve a döntéssel kapcsolatos előnyökre és hátrányokra, továbbá a döntés pénzügyi vonatkozásaira;

–	minden, a tervektől eltérő megoldásokra vonatkozó, szerződéses kérdéseket érintő (pl.: határidő módosítását maga után vonható), illetve pénzügyi következményekkel járó esetben csak megbízóval történt előzetes egyeztetés után jogosult naplóbejegyzést tenni, kizárólag műszaki jellegű, az elfogadott tervek szerint megvalósítandó, de nem megfelelően végzett munkákra vonatkozóan megbízott önállóan is jogosult e-naplóba történő bejegyzésre;

–	egyenértékű kiváltásra csak a megrendelővel történt előzetes egyeztetést követően a kivitelező, tervező és műszaki ellenőr által aláírt egyenértékűségi nyilatkozat megbízó részére történő átadást követően van lehetőség;

–	a kivitelezés során esetlegesen felmerült vállalkozói többletköltségek indokoltságának felülvizsgálata és véleményezése;

–	a megvalósítási ütemtervek (pénzügyi-műszaki) figyelemmel kísérése, az azzal kapcsolatos észrevételek és intézkedési javaslatok jelzése a megbízó részére;

–	műszaki kérdésekben az építtető (megbízó) döntéseinek előkészítése;

–	műszaki kérdésekben javaslattétel (pl. szakértő bevonására);

–	folyamatos (hetente minimum egy alkalommal történő) dokumentált (szöveges és szükség esetén fotóval ellátott) tájékoztatási és adatszolgáltatási kötelezettség a megbízó képviselője részére, igény felmerülése esetén az érintettekkel való személyes konzultáció;

–	a teljesítés ellenőrzése mennyiségi és minőségi vonatkozásban;

–	hiba, hiányosság megállapításáról, a terv és a szerződés szerinti teljesítést befolyásoló minden körülményről az építtető (megbízó) haladéktalan értesítése és bejegyzése az e-naplóba;

–	a munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése;

–	pénzügyi elszámolások, felmérések ellenőrzése;

–	a kivitelező (vállalkozó) által kiállított teljesítési igazolásnak, amennyiben az megfelel a szerződésnek és a kivitelezés ütemének, maximum 5 munkanapon belüli ellenjegyzése (kiállítása), e-naplóba történő rögzítése;

–	a szerződésben meghatározott vállalkozói díj és a teljesítési igazolásban megjelölt számlázható összeg eltérése esetén az eltérésről indoklás készítése, a teljesítési igazolás e-naplóba történő rögzítése;

–	műszaki teljesítmény-jellemzők és a technológiával összefüggő biztonsági előírások betartásának ellenőrzése;

–	a beépített anyagok, késztermékek és berendezések teljesítés-igazolása meglétének ellenőrzése;

–	a kivitelező által elkészített megvalósítási tervdokumentációk és minősítési dokumentációk, műbizonylatok, garanciajegyek, kezelési és karbantartási utasítás felülvizsgálata, javíttatása, ellenjegyzése;

–	az üzembe helyezési tervek felülvizsgálata, az üzembe helyezés előtti ellenőrzések elvégzése;

–	az üzempróbák és próbaüzemek megszervezése, ezek ellenőrzése;

–	az átadás-átvételi és a birtokbaadási eljárás megszervezése, lebonyolítása, jegyzőkönyvezése, hiány- és hibajegyzék összeállítása;

–	a hatósági eljárás(ok)ban való részvétel, meghatalmazás alapján a használatbavételi engedély beszerzése és a megbízó részére történő átadása, az eljáró hatóságok nyilatkozatainak figyelemmel kísérése, az esetleges hiányok esetében a szükséges intézkedések megtétele;

–	sikeres műszaki átadás-átvételt követően közreműködés a projekt szakmai és pénzügyi zárásának munkáiban;

–	az egyéves utó-felülvizsgálati eljárás megszervezése és lebonyolítása, az átadás-átvételt követő 11. hónapban a felmerült hiányosságokról hibalista elkészítése, az érdekeltek részére történő megküldése, a jelentkező hibák kijavíttatása a kivitelezővel;

–	a garanciális időszak alatt a felmerülő hibákról szóló hibalista összeállítása, azok kijavíttatása a kivitelezővel;

–	szavatossági, illetve garanciális kérdések esetében a megbízó érdekeinek képviselete, bármilyen jogvita esetén a megbízó pernyertessége érdekében részvétel a jogvitában, illetve a kapcsolódó egyéb eljárásban;

–	a fenti feladatokkal összefüggésben felmerülő, jelen szerződésben meghatározott egyéb feladatok.

Megbízott részére jogszabályban és a fentiekben leírt támogatás felhasználásával kapcsolatban meghatározott valamennyi feladat ellátása akkor is, ha azt jelen szerződés kifejezetten nem nevesíti.

A műszaki ellenőr köteles a megvalósuló építési munkák során szakszerű műszaki ellenőrzés és műszaki szakértés ellátására az ajánlatkérő által meghatározott épületek, építmények és létesítmények tekintetében, ezért ajánlattevőnek, illetve az általa a teljesítésbe bevonni kívánt szakembernek az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti jogosultsággal kell rendelkeznie.

Ajánlattevő köteles ajánlatkérő rendelkezésére állni az építési beruházást követő garanciális hibák javításának ellenőrzése során is, melyért további díjazást nem számolhat fel.

További információt a jelen ajánlatkérés mellékletét képező szerződéstervezet tartalmaz.

- A szerződés meghatározása, melynek megkötése érdekében a beszerzési eljárást ajánlatkérő lefolytatja

Megbízási szerződés „Kisbér Város Önkormányzata részére műszaki ellenőr beszerzése”  tárgyú beszerzési eljárás keretében megvalósuló építési beruházásához kapcsolódó műszaki ellenőrzés ellátása.

- A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje

A szerződés hatálybalépésének napjától, azaz a szerződés mindkét fél által történő aláírásának a napjától a kivitelezés lezárultáig tart.

A hivatkozott kormányrendelet alapján folyósított támogatás végső felhasználási ideje 2025. december 31.

- A teljesítés helye

| Vöröskereszt épületének a bontása | 2870 Kisbér 1601/4. hrsz |
| --- | --- |
| Plébánia előtti tér felújítása | 2870 Kisbér Batthyány tér 49/7. hrsz |

- A kötelezettségvállalás fedezete

A Magyarország Kormánya 1914/2021. (XII.15.) Korm. határozata alapján Kisbér város városközpontjának megújításához biztosított kormánytámogatás.

- Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás

A számlázást ajánlatkérő az alábbiak szerint biztosítja:

| Vöröskereszt épületének a bontása | A projektelemre megadott díj vonatkozásában 1 db részszámla és 1 db végszámla kerülhet kiállításra az alábbiak szerint: - első részszámla: Megbízott a részszámla kiállítására az érintett projektelem kivitelezésének 50 %-os műszaki készültségi fokánál, a megbízási díj 50%-ának megfelelő összegben, az érintett feladatra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult; - végszámla: Megbízott a végszámla kiállítására az érintett projektelem kivitelezésének 100 %-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a megbízási díj fennmaradó 50 %-ról, az érintett feladatokra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. |
| --- | --- |
| Plébánia előtti tér felújítása | A projektelemre megadott díj vonatkozásában 1 db részszámla és 1 db végszámla kerülhet kiállításra az alábbiak szerint: - első részszámla: Megbízott a részszámla kiállítására az érintett projektelem kivitelezésének 50 %-os műszaki készültségi fokánál, a megbízási díj 50%-ának megfelelő összegben, az érintett feladatra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult; - végszámla: Megbízott a végszámla kiállítására az érintett projektelem kivitelezésének 100 %-os készültségi foknál, sikeres műszaki átadás-átvétel lezárását követően a megbízási díj fennmaradó 50 %-ról, az érintett feladatokra vonatkozó teljesítésigazolás kiállítását követően jogosult. |

Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme a forint.

A vállalkozási díj kifizetése egy végszámla alapján, utólag történik. A számlák ellenértékének kiegyenlítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint, a számla kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül történik átutalással.

A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.

- Szerződést biztosító mellékkötelezettségek

Késedelmi kötbér: Ajánlattevő késedelmi kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból melyért felelős, bármely teljesítési határidőt elmulaszt és az ajánlatkérő által tűzött póthatáridő lejártáig sem teljesít szerződésszerűen. A kötbér alapja az adott projektelemre eső nettó megbízási díj. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után napi 1 % a kötbéralapra vetítetten. Kötbér maximuma: 30%, amely elérése esetén ajánlatkérő jogosult felmondani a megbízási szerződést.

Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevő hibás teljesítés kötbér fizetésére köteles, ha olyan okból melyért felelős, valamely szerződéses kötelezettségét hibásan teljesíti és az ajánlatkérő által tűzött póthatáridő lejártáig sem teljesít szerződésszerűen. A kötbér alapja az adott projektelemre eső nettó megbízási díj. A kötbér mértéke naptári naponként a nettó megbízási díj 1 %-ának megfelelő összeg.

Meghiúsulási kötbér: Ajánlattevő megbízási szerződés olyan okból történő – ajánlatkérő által tűzött póthatáridő eredménytelen elteltét követően történő - meghiúsulása esetén, amelyért felelős meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, amelynek mértéke a teljes nettó megbízási díj 30 %-a.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a nyertes ajánlattevőt a teljesítés kötelezettsége alól.

A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes feltételeit a szerződéstervezet tartalmazza.

- Többváltozatú (alternatív) ajánlattétel lehetősége

A többváltozatú ajánlattétel lehetőségét nem biztosítja ajánlatkérő.

- Részajánlattétel lehetősége vagy annak kizárása

Ajánlatkérő a részekre történő ajánlattételt kizárja, ajánlattevőnek az elvégzendő teljes feladatra vonatkozóan kell ajánlatukat megtenni, a csatolt mellékletek figyelembevételével.

- Az ajánlatok értékelési szempontjai

A legalacsonyabb összesített ajánlati árat tartalmazó ajánlat a nyertes ajánlat. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a legalacsonyabb árat tartalmazó ajánlatnak azt az ajánlatot tekinti, amelynek az összesített nettó megbízási díja a legalacsonyabb.	
A nettó árakat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok formájától. Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis magában kell foglalnia valamennyi ajánlattevői kifizetési igényt. 	
Az ajánlattevők csak forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez lehet.	
Ajánlatkérő nem fogad el irreális vagy nem teljesíthető vagy nem érvényesíthető megajánlásokat.

- Alkalmassági követelmények és a megkövetelt igazolási módok

K.1. Ajánlattevő alkalmatlan továbbá, amennyiben köztartozása van.	
Ajánlattevő köteles ajánlatában nyilatkozni arra vonatkozóan (3. számú melléklet szerinti tartalommal), hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentes adózónak minősül.

- Ajánlattételi határidő

2025. ……. ….. napja ….:00 óra

- Ajánlat benyújtásának benyújtás módja, címe

Az ajánlat benyújtásának módja: elektronikusan (email útján), az ajánlattételi határidő lejártáig.

Az alábbi címre kérjük megküldeni: kozbeszerzes@spcp.hu

Az email tárgyában kérjük feltüntetni: „Kisbér Város Önkormányzata részére műszaki ellenőr beszerzése” (1651)

Kérjük továbbá, hogy ajánlatukat írásban (papír alapon), egy eredeti példányban, sértetlen borítékban is nyújtsák be postai úton figyelemmel arra, hogy az eredeti ajánlatok a pályázati dokumentáció részét fogják képezni.	
Postai úton az alábbi címre kérjük benyújtani a papír alapú ajánlatot: SPCP Közbeszerzési Tanácsadó Kft. 1054 Budapest, Hold utca 6. 4. em. 5.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a fenti címen személyes benyújtásra nincs lehetőség.

Amennyiben az ajánlattételi határidő lejártáig a papír alapú példány nem érkezik meg, úgy az érvénytelenséget nem eredményez, azonban a papír alapú ajánlat benyújtása a szerződéskötés feltétele, ajánlatkérő kizárólag azon ajánlattevővel köt szerződést, aki/amely a szerződéskötés időpontjáig benyújtotta az elektronikus ajánlatával mindenben megegyező papír alapú ajánlatát is.	
A papír alapú példány zárt csomagján az „Ajánlat: „Kisbér Város Önkormányzata részére műszaki ellenőr beszerzése” (1651) megjelölést kell feltüntetni.

Ajánlatkérő a bírálatot az ajánlattételi határidő lejártáig, elektronikusan (email útján) beérkezett ajánlatok alapján végzi el. Amennyiben az elektronikus módon beérkezett ajánlat és a papír alapú ajánlat között eltérés van, úgy ajánlatkérő az elektronikus úton, az ajánlattételi határidő lejártáig benyújtott ajánlatot veszi figyelembe értékeléskor.

- Az ajánlattétel nyelve

Kizárólag magyar. A magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be ajánlat.

- Az ajánlat(ok) értékelése

Az ajánlatok értékelése a benyújtást követően, az ajánlati kötöttség ideje alatt.

- Ajánlati kötöttség minimális időtartama

Az ajánlati kötöttség (ajánlatok érvényességi ideje) harminc nap, az ajánlattételi határidő lejártától számítva.

- Az ajánlat részeként benyújtandó dokumentumok

A benyújtott ajánlatnak az alábbi dokumentumokat kell tartalmaznia

- Felolvasólap (2. számú melléklet szerinti tartalommal, az ajánlatkérés 21. pont d) alpontja alapján)

- Ajánlati nyilatkozat (3. számú melléklet szerinti tartalommal, az ajánlatkérés 21. pont c) alpontja alapján)

- Aláírási címpéldány (adott esetben, az ajánlatkérés 21. pont g) alpontja alapján)

- Egyéb információk

  - Az ajánlatokat a következő formai követelményeknek megfelelően kell elektronikusan benyújtani:	 
a) Az ajánlaton lévő, minden az ajánlattevő által készített dokumentumot (nyilatkozatot) a végén cégszerűen alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;	
c) Az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen – az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni.

  - Az ajánlatok elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot az ajánlattevőnek kell viselnie. Az eljárás lefolytatásától vagy kimenetelétől függetlenül ajánlatkérő semmiféle módon nem tehető felelőssé vagy kötelessé ezekkel a költségekkel kapcsolatban.

  - Az ajánlatnak tartalmaznia kell különösen az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát az ajánlatkérés feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, a kért ellenszolgáltatásra, a köztartozásmentes adózónak történő minősülésére és a bemutatott szakember kamarai nyilvántartására vonatkozóan – 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

  - Az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

  - Az eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők tehetnek ajánlatot.

  - Ajánlatkérő nem tart tárgyalást.

  - Amennyiben ajánlattevő gazdálkodó szervezet, úgy ajánlathoz csatolni kell a cégkivonatban szereplő képviseleti mód alapján az ajánlatot, illetve annak mellékleteit aláíró érvényes aláírási címpéldányá(i)nak, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-minta egyszerű másolati példányát. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazását is csatolni kell, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva. Ez utóbbi esetben a meghatalmazó érvényes aláírási címpéldányának, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § szerinti ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintájának egyszerű másolati példányát csatolni szükséges az ajánlathoz.

  - Ajánlatkérő nem tart helyszíni konzultációt.

  - Az ajánlatot benyújtók ajánlatuk benyújtásával tudomásul veszik, hogy az ajánlatkérés visszavonása, új ajánlatkérés közzététele, módosítása, valamint a meghirdetett tevékenység elmaradása miatt kártérítési, vagy megtérítési igénnyel nem léphetnek fel a Kisbér Város Önkormányzatával szemben.

  - Jelen ajánlatkérés nem minősül kötelezettségvállalásnak.

  - Nyertes ajánlattevő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg nyilatkozni köteles, hogy átlátható szervezetnek minősül (az „átláthatósági nyilatkozat” kitöltésével). Nyertes ajánlattevő tudomásul veszi, hogy a nevezett nyilatkozat kitöltése és aláírása a szerződéskötés feltétele, megtagadása a szerződéskötéstől való elállásnak minősül.

  - Eredménytelen a beszerzési eljárás, ha nem érkezik ajánlat, határidőn túl nyújtottak be ajánlatot, kizárólag érvénytelen ajánlat került benyújtásra, egyik ajánlattevő sem tett az ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezet mértékére tekintettel megfelelő ajánlatot, illetve amennyiben a Főigazgatóság az eljárás érvénytelenítéséről dönt vagy eláll az eljárás lefolytatásának szándékától.	
Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ajánlatkérést bármikor visszavonja, vagy a jelen ajánlatkéréssel azonos tartalmú, új ajánlatkérést versenyeztessen meg, módosítsa azt, illetve az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítsa.

  - Ajánlatkérő a nyertessel történő szerződéskötés feltételeként köti ki a teljesítéshez szükséges általános és szakági jogosultságokkal rendelkező, a műszaki ellenőri szakmai névjegyzékben nyilvántartott alábbi jogosultságokkal rendelkező szakember meglétét:

  - Magasépítési szakterület: ME-É (Az általános építmények építésére, átalakítására, bővítésére, felújítására, helyreállítására, korszerűsítésére, lebontására, elmozdítására irányuló építési munkák teljes körű építési műszaki ellenőrzése.)

  - Közlekedési építmények szakterület: ME-KÉ (Közúti, vasúti (közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

A nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötéskor az alábbi dokumentumokat kell benyújtania:

- a bemutatott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről szóló nyilatkozatait – megjelölve a kamarai nyilvántartási számot, a nyilvántartó kamara nevét és elektronikus elérhetőségi útvonalát -,

- a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkoznak, hogy tárgyi beszerzési eljárásban a szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fognak állni.

A Ptk. 6:74. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó ajánlattevővel szemben a szerződés megkötését megtagadja.

Kelt Budapesten, 2025. ………….

________________________________

dr. Csizmadia Laura

közbeszerzési tanácsadó

SPCP Közbeszerzési Tanácsadó Kft.

/ jelen dokumentum elektronikus aláírással ellátott /

Nyilatkozatminták

1. számú melléklet

FELOLVASÓLAP

A Kisbér Város Önkormányzata (székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2., a továbbiakban: ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek „Kisbér Város Önkormányzata részére műszaki ellenőr beszerzése” elnevezésű beszerzési eljárásban

Ajánlattevő

neve:	........................

székhelye:	........................

telefonszáma:	........................

telefaxszáma:	........................

e-mail címe:	........................

Ajánlattevő részéről a jelen beszerzési eljárásért felelős személy (kapcsolattartó):

neve:	........................

telefonszáma:	........................

telefaxszáma:	........................

e-mail címe:	........................

Ajánlat:

| Feladat | Ajánlati ár (nettó HUF) | Áfa | Bruttó ajánlati ár (HUF) |
| --- | --- | --- | --- |
| Vöröskereszt épületének a bontása |  |  |  |
| Plébánia előtti tér felújítása |  |  |  |
| Ajánlati ár összesen |  |  |  |

Kelt ………………, 2025. …………………….

__________________________________
	ajánlattevő cégszerű aláírása

2. számú melléklet

ajánlati nyilatkozat

Aluljegyzett ………………………. (székhely:………………………………………..; cégjegyzékszám: ………………………….) a Kisbér Város Önkormányzata (székhely: 2870 Kisbér, Széchenyi utca 2., a továbbiakban: ajánlatkérő), mint ajánlatkérőnek a „Kisbér Város Önkormányzata részére műszaki ellenőr beszerzése” elnevezésű beszerzési eljárásában nyilatkozom, hogy

- a teljes ajánlatkérés annak mellékleteivel együtt áttanulmányoztam,

- az ajánlatkérésben és mellékleteiben leírt feltételeket teljes egészében elfogadom,

- az ajánlatkérésben és mellékleteiben ismertetetteket minden vonatkozásában kielégítőnek tartom, azok egyértelműek az ajánlattétel vonatkozásában.

A beszerzési eljárásban az ajánlatkérésben meghatározott tartalmi és a formai követelményeknek megfelelően készítettük el és nyújtottuk be az ajánlatunkat. Ezúton úgy nyilatkozunk, hogy az ajánlatkérés feltételeit elfogadjuk, nyertességünk esetén a szerződést megkötjük és teljesítjük, az általunk kért ellenszolgáltatás összege megegyezik jelen ajánlatunkban megajánlott összeggel.

Nyilatkozom, hogy az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 260. § alapján köztartozásmentes adózónak minősülök.

Nyilatkozunk továbbá, hogy szerződéskötésre az ajánlatkérésben megjelölt jogosultsággal rendelkező szakemberek rendelkezésre fognak állni.

Kelt ………………, 2025. …………………….

__________________________________
	ajánlattevő cégszerű aláírása

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány, vagy

ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta