Árajánlat

Óvoda Festése Hántán

Munkanemek:

1.Frissen vakolt falak (150m2):

-mélyalapozás

-élvédők elhelyezése, bandázsolás (30 fm)

-glettelés (6-30 mm glettel) 2 rétegben

-glettelés (1-10 mm glettel) 1 rétegben

-csiszolás

-festés 2 rétegben

2.Festett falak (231m2) és mennyezet (141m2):

- meggyengült felületek eltávolítása (kaparással, csiszolással)

-felületerősítés mélyalapozással

-szükséges javítások gletteléssel (repedések, egyenletlenségek)

-festés 2 rétegben

Munkadíjak: 	- kaparás, csiszolás: 372m2 x 1400 Ft: 520.800 Ft

-mélyalapozás: 522 m2 x 600 Ft: 313.200 Ft

-glettelés réteg/m2: 150 m2 x 2300 Ft x 3 : 1.035.000 Ft

-élvédőzés: 30 fm x 2200 Ft: 66.000 Ff

-festés réteg/m2: 522 m2 x1800 Ft: 939.600 Ft

Munkadíj összesen: 2.874.600 Ft

Az árajánlatban szereplő munkákat 2025. év decemberében tudnánk várhatóan kivitelezni.