Tárgy: Pumpapálya építése

Ezúton szeretném tájékoztatni adni egy pumpapálya telepítésével kapcsolatban felmerült lehetőségekről és szempontokról.

A kondipark melletti területet nem javasoljuk telepítési helyszínként. A közvetlen szomszédságban élők várhatóan nem fogadnák örömmel a megnövekedett zajhatást, valamint a terület örökségvédelmi státusza is számos nehézséget jelentene az engedélyeztetés és kivitelezés során.

Alternatívaként felmerült a Gamma melletti terület, a tervezett gördeszkapálya közvetlen szomszédságában. Northern Lines cégtől voltak kint, felmérték a területet, meg lehetne oldani úgy, hogy nem kellene kivágni a fákat, viszont egy kicsit arrébb kellene tenni a gördeszkapályát. Úgy véljük, ez megfelelő lehetőség lenne, azonban pontosabb információkat a szerdán érkező Pati Barbara fog tudni adni a lehetőségekről.

A projekt finanszírozása 60%-os támogatással valósulhat meg, a fennmaradó 40% önrész biztosítását igényli. Felvettem a kapcsolatot a Northern Lines céggel, akiktől egy előzetes költségbecslést kértem. ( https://northernlinesglobal.com/projekt/bodrogkisfalud-pumpapalya/) Tájékoztatásuk alapján egy ilyen pumpapálya megépítése 35–70 millió forint közötti összegbe kerülhet, a konkrét méret és kialakítás függvényében.

Jelentős megtakarást jelenthet számunkra, hogy a pálya alapanyaga nagy arányban (30–35%) zúzott kő, és a közelben található kőbánya miatt ez könnyen és költséghatékonyan beszerezhető. Ennek köszönhetően becslésük szerint egy kisebb méretű, Bodrogkisfaludon megvalósult pályához hasonló létesítmény kb. 40 millió forintból lenne megépíthető.

Ez alapján a projekt támogatási összege várhatóan 24 millió forint lenne, míg az önrész 16 millió forintot tenne ki.

Az Aktív Magyarország által kiírt pályázat benyújtási határideje 2025. október 17.  Most már 5 éve hogy minden évben kiírták a pályázatot, ha esetleg anyagi nehézségek miatt ez most nem valósulna meg, érdemes lenne a következő évi költségvetésbe belekalkulálni.