Kisbér Város Polgármesterétől

ELŐTERJESZTÉS

Kisbér Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

2025. november 14-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató - Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése elnevezésű projekt

Tisztelt Képviselő-testület!

A legutóbbi tájékoztató óta történt fejleményekről az alábbi tájékoztatást adom a „Kisbér csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” elnevezésű, TOP_PLUSZ_1.2.1-21-KO1-2022-00012 azonosító számú projekttel kapcsolatban.

2025. októberében egyeztettünk a maradványösszeg felhasználásával kapcsolatban a KEM Területfejlesztési Kft. képviselőivel. Mivel a Koltai Bálint által korábban összegyűjtött javaslatok inkább karbantartási munkáknak minősülnek, új javaslat merült fel az összeg felhasználására vonatkozóan, még pedig a Szent János téri híd felújítása. A KEM Területfejlesztési Kft. megvizsgálja az új javaslatot, visszajelzésükre várunk.

2025. október 30. napján megtörtént az 1. éves kötelező garanciális bejárás a kivitelező, műszaki ellenőr, önkormányzat részvételével.

A garanciális bejárás jegyzőkönyvében az alábbi észrevételek kerültek rögzítésre:

„

- Fáy u. – Wenckheim u. sarok, a mederben maradt fatörzset el kell távolítani.

- Ady u. 23. előtt kialakult beton fenékküszöböt szintbe kell csiszolni.

- Desseő utcai csapadékvíz akna körüli felszínsüllyedést meg kell szüntetni.

- Hánta, Ady u. 12. sz. előtti szakaszon a mederelem melletti talaj süllyedését meg kell szüntetni földvisszatöltéssel.

A garanciális hibák javításának elvégzését Kivitelező 2025. november 14-ig (péntek) elvégzi.

A helyreállításról fotódokumentációt készít, melyet megküld Megrendelő részére. „

A Kivitelező 2025. november 6. napján a helyreállításról megküldte a fotódokumentációt.

Kérem a tájékoztatás szíves tudomásulvételét.

Kisbér, 2025. november 11.

Sinkovicz Zotlán sk.